采购项目需求

1、 项目名称：2026年晋阳院区住院医技综合楼建设项目产权办理等历史遗留问题技术咨询服务项目
二、★技术要求：
1.供应商办理并通过行政主管部门对晋阳院区住院医技综合楼建设项目工程规划验收、并联验收及竣工验收备案、产权，提供技术咨询服务，不包含施工整改内容。
2.供应商完成上一条办理过程中涉及的所有四川省妇幼保健院晋阳院区的规划及建筑竣工测绘（多测合一）的工作内容。
三、★商务要求：
1.项目最高限价：40万元
2.服务期限：合同签订之日起1年。
[bookmark: OLE_LINK1]工期：2027年3月31日前完成。
3.付款条件
付款进度：合同签订后支付中标金额10%；提交正式测绘成果文件（各电子版1份、纸质6份）后支付中标金额40%；按工期取得产权证后支付中标金额 50%。
注：款项支付前提均为投标人向采购人出具等额有效的发票以及付款申请和相关凭证后，经采购人确认无误后在30个工作日办理款项支付事宜。
4.违约责任
（1）投标人如存在可能影响中标、成交结果、合同履行的失信行为，将按合同总金额的5%扣除失信违约金，如果失信违约金不足以弥补医院损失的，由投标人向采购人足额赔偿经济损失。解决争议的方法，在合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉的方式解决。
（2）投标人逾期未完成而违约的，除应及时完成外，应向采购人偿付中标金额的0.5‰/天的违约金；逾期超过30天仍未完成，采购人有权解除合同。
（3）投标人偿付的违约金不足以弥补采购人实际损失的，投标人应当予以补足。投标人拒不支付违约金、赔偿款的，采购人有权从应付款中相应扣除。
5.履约地点：成都市武侯区沙堰西二街290号
四、采购方式
本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	评分实施细则（根据项目实际情况进行增减）

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	主/客观分

	1
	报价
	10
	1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。评审价格=响应报价。
	客观

	2
	项目主要人员配置
	50
	1.项目负责人：持有一级注册城乡规划师资格证书得15分，持有高级工程师证得5分，该项最多得20分；
2.技术负责人：持有一级注册建筑师资格证书得5分，持有高级工程师证得5分，该项最多得10分；
3.现场负责人：持有一级注册建筑师资格证书得5分，持有中级工程师证及以上得5分，该项最多得10分；
4.项目人员1：持有一级建造师（建筑工程）资格证书得5分，持有高级工程师证得5分，该项最多得10分；
注：证书、在职证明（提供在本单位任职的证明材料）并加盖投标人公章。
注：上述人员须为投标人本单位人员，上述人员不得在本项目中兼任多个职位，且不得同时在其他项目中担任与本项目相冲突的职位； 2. 扫描件和证书扫描件并加盖投标人电子章，职称得分按任职人员所提供的最高职称证计分，不重复打分。
	客观

	3
	服务方案
	40
	针对项目服务内容进行梳理，对实施过程可能存在的问题，分析项目咨询服务的重点、难点问题，提供针对性的解决方案建议及思路，各专业论证充分，解决方案合理可行性，能提炼出较好的解决思路。
咨询服务工作质量控制有总目标，响应招标文件要求，对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施。以及与质量控制措施有关的其他措施内容结合项目实际并具有落实意义。
咨询服务进度及保证措施，进度计划满足要求，保证措施全面，合理。
后期服务承诺完整、合理，承诺内容明确。完全满足的得40分，每有一项错误或不适用扣5分，40分扣完为止。
错误或不适用是指:全部内容应当针对本项目，若服务方案内容中出现①项目名称、项目地址、项目类型、采购人单位名称等与招标文件采购需求不一致或无关的情况;②服务方案内容完全复制招标文件采购需求内容，未做进一步说明或阐述的情况，③服务方案内容仅有方案标题，无说明或阐述的情况;④服务方案有漏缺项或描述错误或与采购需求前后矛盾的情况;⑤套用其他项目服务方案或服务方案内容与本项目无关的情况;⑥服务方案中引用的法律法规、规范、标准、部门规章、政府部门通知、地方政策文件等已失效或已废止或不适用于本项目的情况等，以及不满足招标文件要求的。
	主观


编制说明：
1.商务要求是指采购标的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限），地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输。售后服务要求，保险等。
2.评分分值编制说明：所有招标采购项目主观评分限高分值为：服务类限高40分；工程类限高30分；货物类限高20分。




采购投标文件装订顺序
1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；
2、目录；
3、品目及报价表；
4、企业营业执照（复印件）；
5、法定代表人授权书、法人、经办人身份证（复印件）；
6、设计规范或标准
7、售后服务承诺书（质保期和售后服务）
8、产品介绍
9、封底
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

2026年四川省妇幼保健院晋阳院区住院医技综合楼建设项目产权办理等历史遗留问题技术咨询服务项目
报价一览表
 
	序号
	项目名称
	报价（万元）
	备注

	1
	
	
	


注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费，人工费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：     
日期：
法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：
   本授权声明：                         （投标人名称）           
       （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表人签字或盖章：
投标供应商名称：					      （加盖公章）
日期：
· 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。


无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
· 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
· 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
· 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
· 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
· 5.不同供应商的投标文件相互混装；
· 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
· 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
· 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
· 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
· 10.法律法规界定的其他围标串标行为。
· 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标供应商：（公章）  
日期：   年    月    日


承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。
四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

【说明】
注：附业绩须提供合同扫描件并加盖公章。

投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）
法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）   
日期：        年    月    日



附件5 
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
年   月   日
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